**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЧУНСКИЙ РАЙОНА**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Постановление

20.11.2017 года. с. Мухино № 21

Об утверждении Плана – графика по

исполнению мероприятий, направленных

на создание привлекательного облика

Мухинского муниципального образования

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, ст.ст. 6,8,32, Устава Мухинского муниципального образования в целях реализации мероприятий направленных на создание привлекательного облика поселения:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План-график по исполнению мероприятий направленных на создание привлекательного облика Мухинского муниципального образования Чунского района, Иркутской области согласно приложению.

2**.** [Опубликовать](garantf1://34706321.0/) настоящее постановление на официальном сайте в сети Интернет.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мухинского

муниципального образования А.С. Рукосуев

Утверждена

постановлением администрации

Мухинского муниципального образования

от 20.11.2017 № 49

**План-график** по исполнению мероприятий направленных на создание привлекательного облика Мухинского муниципального образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Дата выполнения | Ответственные за выполнение |
| 1 | Создание комиссии по инвентаризации  качества сельской среды | до 31.01.2018 | Руководитель аппарата |
| 2 | Проведение ревизии использующихся рекламных конструкций | ноябрь-декабрь 2017г. | Администрация МО |
| 3 | Проверка (исследование) соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий Мухинского муниципального образования, нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | ноябрь-декабрь 2017 г. | Администрация МО |
| 4 | Приведение наружной рекламы на зданиях в соответствии с требованиями правилам благоустройства | ноябрь-декабрь 2017г. и далее до ноября 2018 г. | Администрация МО, хозяйственные субъекты |
| 5 | Демонтаж вывесок, размещенных на фасадах коммерческой недвижимости, выявленных в ходе инвентаризации, не соответствующих нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | 2018г. | Администрация МО |
| 6 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | постоянно | Администрация МО |
| 7 | Уведомление собственников коммерческой недвижимости о необходимости обеспечения составления паспортов фасадов зданий и приведение фасадов в соответствии с согласованными паспортами | до июля 2018г | Администрация МО |
| 8 | Актуализация Правил благоустройства,  обеспечения чистоты и порядка на территории  Мухинского муниципального образования в  соответствии с федеральными требованиями | до  01 февраля  2017 | Администрация МО |
| 9 | Контроль за организацией работ по уборке  мусора, скосу травы, обновлению  пешеходных переходов, установке знаков  дорожного движения и других регулярных  мероприятий по благоустройству | постоянно | Администрация МО |
| 10 | Разработка типовых форм адресных аншлагов на территории муниципального образования | 1 полугодие 2018г. | Администрация МО |
| 11 | Приведение аншлагов жилых домов в соответствие с утвержденной формой | 2019-2020гг. | Администрация МО |