05.02.2021 г. № 13

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУНСКОГО РАЙОНА

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

МУХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

НА ТЕРРИТОРИИ

МУХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2020-2023 ГОДЫ

В целях создания условий для развития инфраструктуры Мухинского муниципального образования, удовлетворения спроса населения в качественных автомобильных дорогах, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 257-ФЗ от 08.11.2007 года,  ст.ст. 6,32 Устава Мухинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Дороги местного значения» на территории Мухинского муниципального образования  на 2020-2023гг. №37 от 11.11.2019г.( с внесенными изменениями №7 от 30.01.2020г.) и изложить ее в новой редакции

Подпрограмма № 1  «Ремонт и содержание дорог местного значения»

Подпрограмма №2 «Освещение дорог местного значения»

2.Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Мухинского
  муниципального образования                                                        С.В.Жилочкина

# Паспорт
муниципальной программы 
«Дороги местного значения» на территории Мухинского муниципального образования на 2020-2023 годы

| Разработчик программы | Администрация Мухинского МО |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальной программы «Дороги местного значения» на территории Мухинского муниципального образования на 2020-2022 годы |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание дорог местного значения» |
| Цели и задачи Программы и подпрограммы | Основной целью является создание условий для развития транспортной инфраструктуры Мухинского МО, обеспечение устойчивой транспортной связи между населенными пунктами Мухинского МО, удовлетворение спроса населения в автомобильных перевозках. Основными задачами для достижения поставленных целей являются: - повышение транспортно-эксплуатационного состояния существующей улично-дорожной сети Мухинского МО, - повышение безопасности дорожного движения, |
| Сроки реализации Программы и подпрограммы | Программа реализуется в течение 2020- 2023 гг. |
| Целевые показатели Программы и подпрограммы | Протяженность автомобильных дорог. Площадь автомобильных дорог, требующих ремонта |
| Основные мероприятия Программы и подпрограммы | Для решения поставленных задач предусмотрены мероприятия по развитию улично-дорожной сети Мухинского МО: - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - Содержание внутрипоселковых дорог -Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения |
| Исполнители программы | Администрация Мухинского МО |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и местного бюджета Мухинского МО. Объем финансирования составляет 1607800.00 рубля, в том числе: Наименование бюджета; Финансирование по годам; Всего. 2021; 2022; 2023; 2021-2023 гг.. Местный; 1165189,26; 540100,0; 575000,0; 2280289,26. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020-2022 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о местном бюджете Мухинского МО на 2020-2022 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и подпрограммы | Реализация программы позволит: - обеспечить развитие улично-дорожной сети; - обеспечить сохранность существующей улично-дорожной сети; - обеспечить бесперебойное и безопасное движение автотранспорта. |

Подпрограмма № 1

«Ремонт и содержание дорог местного значения»

д.Мухино 2020 год

# Пояснительная записка
к подпрограмме «Ремонт и содержание дорог местного значения»

# Раздел 1. Содержание проблемы
и необходимость ее решения программными методами

Мухинское МО  можно отнести к поселениям со слабо развитой сетью автомобильных дорог. Протяженность автомобильных дорог и улиц, находящихся в муниципальной собственности Мухиннского МО, по состоянию на 1 января 2020 года составляет 6.9 км,  дороги в Мухинском МО грунтовые, частично отсыпаны ПГС. В последние годы значительное увеличение интенсивности движения автомобильного транспорта привело к увеличению нагрузок на дорожное покрытие.

Влияние на состояние дорог оказывают не только транспорт, но и природно-климатические условия. Резко континентальный климат и большие перепады суточных температур наружного воздуха оказывают на дорожное покрытие разрушительное воздействие. Для поддержания транспортно-эксплуатационного состояния существующих дорог, обеспечения непрерывного и безопасного движения автомобилей с учетом возрастания нагрузок и интенсивности движения ежегодно требуется выполнение ремонтных работ улично-дорожной сети.

Интенсивная автомобилизация в нашем поселении продолжает ставить большие задачи перед администрацией Мухинского МО в части эксплуатации автомобильных дорог.

Основными показателями качества работы любой дороги являются безопасность, удобство и экономичность движения. Эти показатели во многом определяются степенью загрузки дороги движением, то есть соотношением между интенсивностью и пропускной способностью. Характерно, что темпы роста интенсивности движения значительно опережают темпы улучшения дорожного покрытия дорог в Мухинском МО.

Поэтому необходимо проведение текущего и капитального ремонта  с применением новых технологий, материалов, улучшающих эксплуатационные качества дорожного покрытия в условиях низких температур (эластичность и морозостойкость) и соответственно его долговечность.

Таким образом, необходимость разработки и реализации программы обусловлена следующими причинами:

1) социально-экономическая острота проблемы;

2) обеспечение сохранности автомобильных дорог Мухинского МО;

# Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий для улучшения состояния улично-дорожной сети, обеспечение устойчивой транспортной связи между отдельными районами города, удовлетворение спроса населения в автомобильных перевозках.

Основными задачами для достижения поставленных целей являются:

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния существующей улично-дорожной сети Мухинского МО,

- повышение безопасности дорожного движения,

Условиями достижения целей и поставленных задач является текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог.

Срок реализации программы – 2020 – 2023 годы

# Раздел 3. Система программных мероприятий
и ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, направленных на планомерное выполнение ремонтных работ на автомобильных дорогах Мухинского МО, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, а также развитие транспортной инфраструктуры в целом.

Для развития транспортной системы поселения необходимо учитывать комплексную схему развития пассажирского транспорта

В современных условиях задача ремонта автомобильных дорог приобретает приоритетное значение. Выполнение комплекса работ по ремонту является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения и экологической безопасности объектов, долговечности и надежности автомобильных дорог и сооружений на них, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства.

В числе мероприятий предусматривается текущий и капитальный ремонт улично-дорожной сети Мухинского МО. Ремонтные работы должны включить в себя частичную отсыпку дорожного полотна ПГС на проезжей части. Общая сумма расходов на реализацию программы составляет 3190540.75   рублей. Подпрограмма реализуется за счет средств местного бюджета Мухинского МО и внебюджетных источников.

Таблица 1

# Объем финансирования мероприятий
ремонт и содержание дорог местного значения

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы и подпрограммы | Объём финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  | Итого (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | Ремонт дорог местного значения | 1165189.26 | 540100,0 | 575000,0 | 1634100,0 |
| 2 | Содержание внутрипоселковых дорог в том числе: | 985189,26 | 360100,00 | 395 000,00 | 1094100,00 |
| 2.1 | Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов , борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин | 100000.00 | 100000,00 | 100000,00 | 300 000,00 |
| 2.2 | Замена устаревших и установка дорожных знаков табло индивидуального проектирования, автономных и дистанционно управляемых знаков, светофорных объектов |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения |  |  |  |  |
| 3.1 | Обслуживание систем контроля и управления линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, |  |  |  |  |
| 3.2 | плата за расход электроэнергии на освещение | 80000.0 | 80 000,00 | 80 000,00 | 240000.00 |
| Всего по подпрограмме (источники финансирования) |  | 1165189,26 | 540100,0 | 575000,0 | 2280289.26 |
| Местный бюджет |  | 1165189.26 | 540100,0 | 575 000,0 | 2280289.26 |

# Раздел 4. Оценка эффективности и прогноз
социально-экономических результатов реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы ожидается постепенное сокращение нуждающихся в ремонте участков автомобильных дорог, более эффективное планирование и использование денежных средств, выделенных на дорожное хозяйство.

С целью обеспечения эффективности финансовых вложений в работы по ремонту улично-дорожной сети в рамках программы необходимо:

- соблюдать нормативные межремонтные сроки службы, для чего должен быть обеспечен в полном объеме высокий уровень содержания отремонтированных участков автомобильных дорог;

- обеспечить сохранность отремонтированных участков автомобильных дорог;

- обеспечить соблюдение установленных технологий при ремонте автомобильных дорог.

Реализация программы позволит:

- обеспечить сохранность существующей улично-дорожной сети;

- обеспечить бесперебойное и безопасное движения автотранспорта;

- улучшить социальные условия жизни населения.

Значения целевых показателей приведены в таблице ниже.

# Раздел 5. Организация управления подпрограммой
и контроль за ходом ее реализации

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет глава Мухинского МО. Исполнитель направляет главе Мухинского МО информацию о ходе реализации программы с краткой пояснительной запиской о выполненных мероприятиях и причинах, повлиявших на результат выполнения программы.

Исполнитель подпрограммы разрабатывает и представляет главе Мухинского МО итоговый отчет об исполнении программы не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Итоговый отчет должен содержать:

- сведения о результативности реализации подпрограммы, оценке степени выполнения задач за отчетный период;

- сведения об эффективности использования средств за отчетный период;

- информацию о выполнении программных мероприятий; сведения о причинах невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий (если таковые имеются) и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации подпрограммы;

- сведения о достижении целевых показателей подпрограммы;

Исполнители несут ответственность за целевое использование бюджетных средств, выделяемых за реализацию подпрограммы.