**13.11.2023г.№45**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЧУНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2024 ГОД»**

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».Руководствуясь уставом Мухинского муниципального образования. В целях улучшения экологического состояния территории Мухинского муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды на территории Мухинского муниципального образования на 2024 год»
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Мухинского

муниципального образования

С.В.Жилочкина

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды на территории Мухинского муниципального образования на 2024 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **муниципальной программы** | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Мухинского муниципального образования на 2024 год» |
| **Основания**  **разработки муниципальной** **программы** | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 01.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  В соответствии с Федеральным Законом №183-ФЗ от 28 июня 2014 г, «О внесении изменений в статьи 179 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации». В целях улучшению экологического состояния территории Мухинского муниципального образования |
| **Заказчик и разработчик муниципальной**  **программы** | Администрация Мухинского муниципального образования |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Администрация Мухинского муниципального образования |
| **Цели муниципальной программы** | Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.  Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности.  Формирование экологической культуры. |
| **Основные задачи**  **муниципальной** **программы** | - снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;  - создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Мухинского муниципального образования;  - формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов;  - озеленение территорий населённых пунктов Мухинского муниципального образования;  - повышение уровня экологического информирования населения. |
| **Сроки реализации муниципальной программы** | 2024 год. |
| **Перечень разделов муниципальной программы** | Охрана атмосферного воздуха  Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Мухинского муниципального образования Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов.  Озеленение территорий населенных пунктов поселения.  Экологическое информирование населения. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы** | Обеспечение экологической безопасности населения. |

**ВВЕДЕНИЕ**

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Мухинского муниципального образования на 2024 год» (далее по тексту – Программа), разработана с целью реализации основных принципов экологической политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими нормативными правовыми актами.

**ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ**

Настоящая Программа является основным базовым документом для разработки планов, программ и проектов обеспечения экологической безопасности Мухинского муниципального образования в целом в области природопользования и охраны окружающей среды на период 2024 год.

Программа сформирована из мероприятий Мухинского муниципального образования, связанных с окружающей средой.

Программа основана на принципе единого управления и координации деятельности всех организаций, учреждений и предприятий поселения, участвующих в ее реализации.

Система управления Программой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Мероприятия Программы направлены на достижение целевых экологических показателей Мухинского муниципального образования.

Мероприятия Программы сгруппированы по 5 разделам, сформированным по основным традиционным проблемам, существующим в области окружающей среды:

- охрана атмосферного воздуха;

- создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Веселовского муниципального образования;

- очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

- озеленение территорий населенных пунктов поселения;

- экологическое информирование населения.

Каждый раздел содержит пояснительную записку с указанием основных проблем в соответствующей области, достигнутых результатов, перспективных задач и целевых показателей. Кроме того, представлены конкретные мероприятия, которые должны быть выполнены для достижения поставленных целей.

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММЫ**

Финансовое обеспечение мероприятий предусмотрено за счет средств бюджета поселения, а также внебюджетных источников и средств предприятий. Программа подлежит финансированию за счет средств бюджетов поселения и района, установленных решениями о бюджете на соответствующий финансовый год.

1. **УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ**

Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий.

Реализация Программы обеспечивается комплексом мероприятий по правовому, организационному, финансовому и информационному обеспечению.

**ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ**

**1.Охрана атмосферного воздуха.**

Проблемы Мухинского муниципального образования в области охраны атмосферного воздуха:

— Отсутствие мониторинга за состоянием атмосферного воздуха (включая влияние автотранспорта).

— Отсутствие постоянного и эффективного контроля за выбросами загрязняющих веществ от предприятий.

Мероприятия по осуществлению контроля за порядком выжигания сухой растительности, позволят сократить количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух.

**2.Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Мухинского муниципального образования**

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Мухинского муниципального образования

**3. Очистка территорий поселения, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов.**

На территории Мухинского муниципального образования, сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляется специализированной организацией, согласно графика. Данные мероприятия позволят сформировать систему организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории Мухинского муниципального образования, что будет способствовать улучшению санитарного состояния населенных пунктов и уменьшению негативного воздействия отходов на окружающую среду.

**4.Озеленение территорий населённых пунктов поселения**

В Нормах и Правилах по благоустройству на территории Мухинского муниципального образования один из разделов, посвящен озеленению Мухинского муниципального образования, где отражены основные мероприятия по видам озеленения и определены зоны особо охраняемых природных территорий.

Реализация мероприятий программы позволит увеличить количество зеленых насаждений, улучшить санитарное состояние территорий населенных пунктов Мухинского муниципального образования, позволит создать новые зоны зеленых насаждений.

**5.Экологическое образование и просвещение.**

Актуальность комплексных проблем экологии, объективная потребность их разрешения ставит новые задачи экологического воспитания и образования детей на современном этапе взаимодействия общества и природы нельзя ограничиваться только развитием чувства любви к природе у каждого человека.

Главным является воспитание ответственности за состояние природной среды. Непрерывность, преемственность экологического воспитания и образования детей в детском саду, школе необходимы для формирования целостного восприятия среды, бережного отношения к природе. Дошкольное детство является наиболее естественным временем приобщения детей к экологическому образованию. Учитывая это, педагоги проводят занятия в образовательных учреждениях на территории Веселовского муниципального образования, цикл мероприятий «Природа – это дом человека», проводят занятия для учащихся «О негативном воздействии отходов жизнедеятельности человека на окружающую среду»,«О вреде человека на окружающую природу». Таким образом, реализуется программа экологического образования в период наиболее важный для общего развития ребенка.

Организация экологических мероприятий и участие в них, является огромным вкладом в экологическое образование и воспитание детей.

Выполнение мероприятий программы позволит укрепить формирование экологической культуры детей, молодежи и взрослого населения.

**Перечень мероприятий**

по муниципальной программе «Охрана окружающей среды на территории Мухинского муниципального образования на 2024 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Ответственный исполнитель и соисполнитель** | | | **Цель**  **мероприятия** | **Сроки исполнения** | | **Источник финансирования** | | **Финансовое обеспечение** | | | | | | | |
| **2024** | | | | **2025** | | | **2026** |
| **1. Охрана атмосферного воздуха** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение совещаний с руководителями по согласованию действий и последовательности мероприятий в случае выявления выжигания сухой растительности. | Администрация Мухинского муниципального образования | | | Не допущение возникновения лесных и степных пожаров на территории сельского поселения, привлечение общественности. | 2024 | | Без затрат | | - | | | | - | | | - |
| 1.2 | Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности Проведение рейдов по территории сельского поселения Информирование населения через СМИ. Изготовление и распространение листовок, плакатов. | Администрация Мухинского муниципального образования | | | Не допущение возникновения лесных и степных пожаров на территории сельского поселения, привлечение общественности. | 2024 | | Без затрат | | - | | | | - | | | - |
|  | **ИТОГО:** |  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | |  |
| **2. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Мухинского муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Мухинского муниципального образования | Администрация Мухинского муниципального образования | | | Улучшения состояния водных объектов | 2024 | | Средства областного и местного бюджетов | | | 2 49975,00 | | | | - | | - |
|  | **ИТОГО:** |  | | |  |  | |  | | |  | | | |  | |  |
| **3. Очистка территорий Мухинского муниципального образования, формирование системы обращения с отходами ТБО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ликвидация несанкционированных свалок | | Администрация Мухинского муниципального образования | | Благоустройство территорий населенных пунктов Мухинского муниципального образования | | 2024 | | Средства местного бюджета | | - | | | | - | | - |
| 3.2 | Организация сбора и вывоза мусора и твердых бытовых отходов на территории населенных пунктов сельского поселения | | Администрация Мухинского муниципального образования | | Благоустройство территорий населенных пунктов Мухинского муниципального образования | | 2024 | | Средства местного бюджета | | - | | | | - | | - |
| 3.3 | Кошение сорной растительности, удаление сорных и карантинных растений на территориях населенных пунктов Мухинского муниципального образования, и т.д. | | Администрация Мухинского муниципального образования | | Санитарная очистка территорий | | 2024 | | Средства местного бюджета | | - | | | | - | | - |
|  | **ИТОГО:** | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |
| **4. Сохранение и развитие зеленых зон на территории сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Сохранение и развитие зеленых зон на территории сельского поселения | | Администрация Мухинского муниципального образования | | Улучшение состояния зеленого фонда | | 2024 | | Средства местного бюджета | | | - | | | | - | - |
|  | **ИТОГО:** | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  |  |
| **5.Экологическое образование и просвещение** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Изготовление информационных стендов, проведение мероприятий по защите окружающей среды среди жителей и т. д. | | | Администрация Мухинского муниципального образования | Повышения культуры обращения с окружающей средой | | 2024 | | Средства местного бюджета | | | | - | | | - | - |
|  | **ИТОГО:** | | |  |  | |  | |  | | | | 249975,00 | | |  |  |

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.